EZ-INVENTORY

Hệ thống Quản lý kho tinh gọn

BẢN PHÂN CHIA NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Môn học | Đồ án môn học DevOps |
| Đề tài | Inventory Management - Quản lý kho |
| Tên ứng dụng | EZ-Inventory |
| Quy mô nhóm | 5 sinh viên - 5 vai trò chính không trùng lặp |
| Mục tiêu trọng tâm | Hệ thống chạy được trên production, có Docker, CI/CD, Database, API, Debug và Incident report |
| Stack công nghệ | React + Vite + Tailwind CSS, Node.js + Express.js, PostgreSQL, Prisma, Docker Compose, GitHub Actions, VPS Ubuntu/Render |

Ghi chú: Tài liệu này dùng làm kế hoạch triển khai chi tiết cho nhóm, đồng thời có thể đưa vào phần documentation khi báo cáo đồ án.

# Mục lục nội dung

- 1. Mục tiêu và phạm vi dự án

- 2. Stack công nghệ và lý do chọn

- 3. Kiến trúc hệ thống EZ-Inventory

- 4. Chức năng nghiệp vụ cần xây dựng

- 5. Thiết kế database và API

- 6. Phân chia nhiệm vụ cho 5 thành viên

- 7. Kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn

- 8. Quy trình làm việc Git và quản lý branch

- 9. Docker, CI/CD, Deploy và Environment

- 10. Kế hoạch test, debug và incident

- 11. Checklist bàn giao cuối cùng

- 12. Kịch bản demo gợi ý

# 1. Mục tiêu và phạm vi dự án

## 1.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống quản lý kho có đủ Frontend, Backend API và Database.

Ứng dụng có dữ liệu thật, có trạng thái thay đổi sau mỗi thao tác nhập kho hoặc xuất kho.

Backend có endpoint bắt buộc GET /api/health trả về { "ok": true } để kiểm tra hệ thống.

Hệ thống chạy được bằng Docker Compose và có thể deploy lên môi trường public.

Có pipeline CI/CD bằng GitHub Actions gồm install, lint, test và build.

Nhóm có khả năng debug theo layer và trình bày ít nhất 3 incident thực tế.

## 1.2. Phạm vi chức năng nên làm

| Nhóm chức năng | Mô tả | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Quản lý sản phẩm | Thêm sản phẩm, xem danh sách sản phẩm, cập nhật thông tin cơ bản, đổi trạng thái active/inactive. | Bắt buộc |
| Nhập kho | Chọn sản phẩm, nhập số lượng, ghi chú, hệ thống tăng tồn kho và lưu lịch sử. | Bắt buộc |
| Xuất kho | Chọn sản phẩm, nhập số lượng, ghi chú, hệ thống giảm tồn kho, không cho xuất nếu tồn không đủ. | Bắt buộc |
| Xem tồn kho hiện tại | Hiển thị số lượng tồn hiện tại của từng sản phẩm. | Bắt buộc |
| Lịch sử giao dịch kho | Hiển thị các lần nhập/xuất kho, thời gian, sản phẩm, số lượng, ghi chú. | Nên có |
| Dashboard tổng quan | Hiển thị tổng sản phẩm, tổng tồn kho, sản phẩm sắp hết hàng, số giao dịch kho. | Nên có |
| Tìm kiếm/lọc sản phẩm | Tìm sản phẩm theo tên hoặc SKU. | Có thời gian thì làm |

Nguyên tắc triển khai: Không mở rộng quá nhiều chức năng ngoài phạm vi. Nên tập trung làm ít chức năng nhưng chạy ổn định, có database thật, deploy được và debug được.

# 2. Stack công nghệ và lý do chọn

| Tầng | Công nghệ | Lý do chọn | Yêu cầu khi triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite + Tailwind CSS | Nhanh, nhẹ, dễ build production, phù hợp UI quản lý. | Không lỗi console, không hardcode API URL, dùng VITE_API_URL. |
| Backend API | Node.js + Express.js | Nhẹ, dễ viết API, phù hợp endpoint /api/health và CRUD. | API test được bằng Postman/curl, có log khi lỗi. |
| Database | PostgreSQL | Hỗ trợ transaction, dữ liệu quan hệ, phù hợp quản lý kho. | Có dữ liệu thật, lưu được items và stock_logs. |
| ORM | Prisma | Migration dễ, type-safe, dễ debug tầng database. | Có schema.prisma, migration, seed dữ liệu demo. |
| Container | Docker + Docker Compose | Bắt buộc theo yêu cầu, chạy được toàn bộ frontend/backend/database. | Có Dockerfile và docker-compose.yml. |
| CI/CD | GitHub Actions | Tích hợp lint/test/build tự động khi push hoặc pull request. | Pipeline fail khi lỗi, không bypass. |
| Deploy | VPS Ubuntu hoặc Render | Dễ có URL public, redeploy được. | Không demo bằng local, backend và frontend public truy cập được. |

# 3. Kiến trúc hệ thống EZ-Inventory

## 3.1. Sơ đồ tổng thể

Người dùng

↓

Frontend React + Vite + Tailwind

↓ gọi API qua VITE_API_URL

Backend Node.js + Express.js

↓ Prisma ORM

PostgreSQL Database

## 3.2. Sơ đồ khi chạy bằng Docker Compose

docker-compose.yml

├── frontend container: hiển thị giao diện web

├── backend container: cung cấp REST API

└── postgres container: lưu dữ liệu items và stock_logs

## 3.3. Luồng xử lý nghiệp vụ nhập/xuất kho

| Bước | Hành động | Layer xử lý | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Người dùng mở trang nhập/xuất kho trên frontend. | Frontend | Form hiển thị danh sách sản phẩm. |
| 2 | Người dùng chọn sản phẩm, chọn IN hoặc OUT, nhập số lượng và ghi chú. | Frontend | Dữ liệu form được validate cơ bản. |
| 3 | Frontend gửi request đến backend. | Frontend → Backend | Request chứa itemId, type, quantity, note. |
| 4 | Backend validate dữ liệu. | Backend | Không cho quantity <= 0, không cho thiếu itemId. |
| 5 | Backend kiểm tra sản phẩm trong database. | Backend → Database | Xác định sản phẩm có tồn tại không. |
| 6 | Nếu xuất kho, backend kiểm tra tồn kho hiện tại. | Backend | Nếu tồn không đủ, trả lỗi 400. |
| 7 | Backend dùng transaction để cập nhật items.quantity và tạo stock_logs. | Backend + Prisma + DB | Dữ liệu thay đổi nhất quán. |
| 8 | Frontend nhận response và refresh dữ liệu. | Frontend | Tồn kho mới được hiển thị. |

# 4. Chức năng nghiệp vụ cần xây dựng

## 4.1. Chức năng thêm sản phẩm

Hành động cần làm:

Người dùng nhập tên sản phẩm, mã SKU, mô tả, đơn vị tính và số lượng ban đầu.

Hệ thống kiểm tra không được bỏ trống tên sản phẩm và SKU.

SKU nên là duy nhất để dễ quản lý.

Sau khi thêm thành công, sản phẩm xuất hiện trong danh sách sản phẩm và tồn kho hiện tại.

Kết quả cần đạt:

Form thêm sản phẩm trên frontend.

API POST /api/items trên backend.

Database có record mới trong bảng items.

Thông báo thành công hoặc lỗi rõ ràng.

## 4.2. Chức năng xem danh sách sản phẩm

Hành động cần làm:

Frontend gọi API GET /api/items.

Hiển thị bảng gồm tên, SKU, tồn kho, đơn vị, trạng thái.

Có thể thêm ô tìm kiếm theo tên hoặc SKU.

Không hiển thị dữ liệu hardcode, mọi dữ liệu phải lấy từ backend.

Kết quả cần đạt:

Trang danh sách sản phẩm.

API trả dữ liệu thật từ PostgreSQL.

Không lỗi console khi load trang.

## 4.3. Chức năng nhập kho

Hành động cần làm:

Người dùng chọn sản phẩm cần nhập.

Nhập số lượng nhập kho và ghi chú.

Backend tăng items.quantity.

Backend tạo một dòng stock_logs với type = IN.

Kết quả cần đạt:

Form nhập kho.

API POST /api/stock-logs/in.

Tồn kho tăng đúng.

Lịch sử nhập kho xuất hiện trong trang stock logs.

## 4.4. Chức năng xuất kho

Hành động cần làm:

Người dùng chọn sản phẩm cần xuất.

Nhập số lượng xuất kho và ghi chú.

Backend kiểm tra tồn kho hiện tại.

Nếu tồn đủ, giảm items.quantity và tạo stock_logs type = OUT.

Nếu tồn không đủ, trả lỗi rõ ràng cho frontend.

Kết quả cần đạt:

Form xuất kho.

API POST /api/stock-logs/out.

Tồn kho giảm đúng.

Không cho tồn kho âm.

Có lỗi demo được khi xuất quá số lượng tồn.

## 4.5. Chức năng xem tồn kho hiện tại

Hành động cần làm:

Frontend gọi API GET /api/inventory.

Hiển thị số lượng tồn hiện tại của từng sản phẩm.

Có thể đánh dấu sản phẩm sắp hết hàng nếu quantity thấp hơn ngưỡng, ví dụ < 10.

Kết quả cần đạt:

Trang tồn kho hiện tại.

API trả currentStock đúng.

Dữ liệu thay đổi sau khi nhập/xuất kho.

## 4.6. Chức năng lịch sử giao dịch kho

Hành động cần làm:

Frontend gọi API GET /api/stock-logs.

Hiển thị thời gian, sản phẩm, loại giao dịch IN/OUT, số lượng và ghi chú.

Sắp xếp giao dịch mới nhất lên đầu.

Kết quả cần đạt:

Trang lịch sử kho.

Kiểm chứng được hệ thống có trạng thái thay đổi.

Hỗ trợ tốt cho phần test và debug.

# 5. Thiết kế database và API

## 5.1. Bảng items

| Field | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int hoặc UUID | Khóa chính của sản phẩm | Tự tăng hoặc uuid. |
| name | String | Tên sản phẩm | Bắt buộc. |
| sku | String | Mã sản phẩm | Nên unique. |
| description | String? | Mô tả sản phẩm | Có thể để trống. |
| quantity | Int | Số lượng tồn hiện tại | Không được âm. |
| unit | String | Đơn vị tính | Ví dụ: cái, hộp, đôi. |
| status | String | Trạng thái sản phẩm | active hoặc inactive. |
| createdAt | DateTime | Ngày tạo | Tự động. |
| updatedAt | DateTime | Ngày cập nhật | Tự động. |

## 5.2. Bảng stock_logs

| Field | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Int hoặc UUID | Khóa chính của giao dịch kho | Tự tăng hoặc uuid. |
| itemId | Foreign Key | Liên kết đến bảng items | Bắt buộc. |
| type | String | Loại giao dịch | IN hoặc OUT. |
| quantity | Int | Số lượng nhập/xuất | Phải > 0. |
| note | String? | Ghi chú giao dịch | Ví dụ: nhập kho ban đầu. |
| createdAt | DateTime | Thời gian giao dịch | Tự động. |

## 5.3. Danh sách API cần có

| Method | Endpoint | Mục đích | Người phụ trách chính |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Kiểm tra backend sống hay không, trả { ok: true }. | Backend Engineer |
| GET | /api/items | Lấy danh sách sản phẩm. | Backend Engineer |
| POST | /api/items | Thêm sản phẩm mới. | Backend Engineer |
| PUT | /api/items/:id | Cập nhật thông tin sản phẩm. | Backend Engineer |
| PATCH | /api/items/:id/status | Đổi trạng thái active/inactive. | Backend Engineer |
| GET | /api/inventory | Xem tồn kho hiện tại. | Backend Engineer |
| GET | /api/stock-logs | Xem lịch sử nhập/xuất kho. | Backend Engineer |
| POST | /api/stock-logs/in | Nhập kho, tăng tồn kho. | Backend Engineer |
| POST | /api/stock-logs/out | Xuất kho, giảm tồn kho. | Backend Engineer |

# 6. Phân chia nhiệm vụ cho 5 thành viên

## Thành viên 1 - Backend Engineer

Vai trò: Chịu trách nhiệm xây dựng backend API, kết nối database, xử lý nghiệp vụ nhập/xuất kho và đảm bảo API chạy độc lập.

Nhiệm vụ chi tiết:

Khởi tạo project Node.js + Express.js.

Cấu hình server, router, middleware.

Cấu hình Prisma kết nối PostgreSQL.

Tạo schema items và stock_logs.

Viết API /api/health.

Viết API quản lý sản phẩm.

Viết API nhập kho, xuất kho, tồn kho, lịch sử kho.

Thêm middleware log lỗi.

Viết seed dữ liệu demo.

Test API bằng Postman hoặc curl.

Kết quả cần bàn giao:

Thư mục backend hoàn chỉnh.

schema.prisma và migration.

API chạy được độc lập.

Postman collection hoặc file ghi các lệnh curl.

Log backend khi lỗi.

## Thành viên 2 - Frontend Engineer

Vai trò: Chịu trách nhiệm xây dựng giao diện React, gọi API backend và đảm bảo trải nghiệm người dùng rõ ràng.

Nhiệm vụ chi tiết:

Khởi tạo React + Vite.

Cài Tailwind CSS.

Tạo layout chính: sidebar/header/content.

Làm trang Dashboard.

Làm trang Danh sách sản phẩm.

Làm form Thêm sản phẩm.

Làm form Nhập/Xuất kho.

Làm trang Lịch sử kho.

Tạo file services/api.js đọc VITE_API_URL.

Xử lý loading, lỗi và thông báo thành công.

Kết quả cần bàn giao:

Thư mục frontend hoàn chỉnh.

Giao diện chạy được.

Frontend gọi API backend thành công.

Không lỗi console.

Build production thành công.

## Thành viên 3 - DevOps Engineer / CI-CD Owner

Vai trò: Chịu trách nhiệm GitHub Actions, quy trình branch, kiểm tra lint/test/build tự động.

Nhiệm vụ chi tiết:

Tạo cấu trúc branch main, dev, feature/*.

Viết file .github/workflows/ci.yml.

Cấu hình workflow chạy khi push và pull_request.

Cấu hình install dependency cho frontend/backend.

Cấu hình lint.

Cấu hình test cơ bản.

Cấu hình build frontend/backend.

Kiểm tra pipeline fail khi cố tình tạo lỗi.

Hướng dẫn nhóm tạo pull request vào dev.

Kết quả cần bàn giao:

File ci.yml.

Ảnh hoặc link pipeline chạy thành công.

Quy tắc branch và commit.

Pipeline có lint/test/build.

Pipeline fail khi có lỗi thật.

## Thành viên 4 - Infrastructure Engineer / Deploy Owner

Vai trò: Chịu trách nhiệm Docker, Docker Compose, môi trường deploy và URL public.

Nhiệm vụ chi tiết:

Viết Dockerfile cho backend.

Viết Dockerfile multi-stage cho frontend.

Viết docker-compose.yml gồm frontend, backend, postgres.

Cấu hình volume cho PostgreSQL.

Cấu hình env trong Docker Compose.

Chạy docker compose up -d.

Kiểm tra docker ps và docker logs.

Deploy lên VPS Ubuntu hoặc Render.

Cấu hình CORS, API URL, DATABASE_URL trên production.

Viết hướng dẫn redeploy.

Kết quả cần bàn giao:

Dockerfile frontend/backend.

docker-compose.yml.

Hệ thống chạy bằng Docker Compose.

URL frontend public.

URL backend /api/health public.

Tài liệu deploy/redeploy.

## Thành viên 5 - QA / SRE Engineer

Vai trò: Chịu trách nhiệm test hệ thống, tạo incident, debug theo layer và viết báo cáo lỗi.

Nhiệm vụ chi tiết:

Viết checklist test frontend.

Viết checklist test API.

Test chức năng thêm sản phẩm.

Test nhập kho.

Test xuất kho.

Test trường hợp xuất quá số lượng tồn.

Kiểm tra console frontend.

Kiểm tra log backend/container.

Tạo ít nhất 3 incident thật.

Viết incident report gồm hiện tượng, layer lỗi, nguyên nhân, cách fix, phòng tránh.

Kết quả cần bàn giao:

File test-plan.md.

File incidents.md.

Bằng chứng test API.

3 incident thực tế.

Checklist demo cuối cùng.

# 7. Kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn

## Giai đoạn 1 - Khởi động và phân tích yêu cầu

Thời gian dự kiến: Ngày 1 - Ngày 2

| Người phụ trách | Việc cần làm | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Cả nhóm | Đọc yêu cầu đồ án, thống nhất phạm vi EZ-Inventory. | Danh sách chức năng chính được chốt. |
| DevOps Owner | Tạo GitHub repo, tạo branch main/dev/feature. | Repo sẵn sàng cho nhóm làm việc. |
| Backend Engineer | Phác thảo database items và stock_logs. | Bản thiết kế database ban đầu. |
| Frontend Engineer | Phác thảo các màn hình cần có. | Danh sách màn hình UI. |
| QA/SRE | Tạo checklist tiêu chí kiểm tra theo yêu cầu đồ án. | Checklist demo bản nháp. |

## Giai đoạn 2 - Xây dựng nền tảng Backend và Database

Thời gian dự kiến: Ngày 3 - Ngày 6

| Người phụ trách | Việc cần làm | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Backend Engineer | Khởi tạo Express, cài Prisma, tạo /api/health. | Backend chạy và health OK. |
| Backend Engineer | Tạo schema Prisma, migration items/stock_logs. | Database có bảng đúng. |
| Backend Engineer | Viết API items và stock_logs. | API CRUD và nhập/xuất kho chạy được. |
| QA/SRE | Test API bằng curl/Postman. | Danh sách test case API. |
| DevOps Owner | Thêm script lint/test/build cho backend. | Backend sẵn sàng đưa vào CI. |

## Giai đoạn 3 - Xây dựng Frontend

Thời gian dự kiến: Ngày 7 - Ngày 10

| Người phụ trách | Việc cần làm | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Frontend Engineer | Khởi tạo React + Vite + Tailwind. | Frontend chạy local. |
| Frontend Engineer | Làm layout và các trang chính. | Dashboard, Items, Stock Form, Stock Logs. |
| Frontend Engineer | Kết nối API qua VITE_API_URL. | Frontend lấy dữ liệu thật từ backend. |
| QA/SRE | Test UI, kiểm tra console. | Không lỗi console, thao tác được. |
| Backend Engineer | Hỗ trợ chỉnh API response nếu frontend cần. | API thống nhất format. |

## Giai đoạn 4 - Docker hóa hệ thống

Thời gian dự kiến: Ngày 11 - Ngày 13

| Người phụ trách | Việc cần làm | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure Owner | Viết Dockerfile backend. | Backend build image được. |
| Infrastructure Owner | Viết Dockerfile multi-stage frontend. | Frontend build production nhỏ gọn. |
| Infrastructure Owner | Viết docker-compose.yml cho frontend/backend/postgres. | docker compose up -d chạy được. |
| Backend Engineer | Kiểm tra DATABASE_URL trong container. | Backend kết nối DB container thành công. |
| QA/SRE | Kiểm tra docker ps, docker logs, /api/health. | Bằng chứng Docker chạy OK. |

## Giai đoạn 5 - CI/CD và kiểm soát source code

Thời gian dự kiến: Ngày 14 - Ngày 16

| Người phụ trách | Việc cần làm | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| DevOps Owner | Viết GitHub Actions workflow. | Pipeline chạy khi push/PR. |
| DevOps Owner | Thêm lint/test/build cho frontend và backend. | Pipeline đủ bước bắt buộc. |
| Cả nhóm | Làm việc qua feature branch, tạo pull request vào dev. | Lịch sử commit rõ ràng. |
| QA/SRE | Tạo lỗi giả để kiểm tra pipeline fail. | Bằng chứng pipeline fail khi lỗi. |

## Giai đoạn 6 - Deploy production

Thời gian dự kiến: Ngày 17 - Ngày 19

| Người phụ trách | Việc cần làm | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure Owner | Chọn Render hoặc VPS Ubuntu. | Môi trường deploy được xác định. |
| Infrastructure Owner | Cấu hình ENV production: DATABASE_URL, PORT, VITE_API_URL, FRONTEND_URL. | Không hardcode secret. |
| Infrastructure Owner | Deploy backend, database, frontend. | Có URL public. |
| Frontend Engineer | Kiểm tra frontend production gọi đúng backend. | Không lỗi CORS, không undefined API URL. |
| QA/SRE | Test toàn bộ flow trên production. | Báo cáo test production. |

## Giai đoạn 7 - Debug, incident và hoàn thiện tài liệu

Thời gian dự kiến: Ngày 20 - Ngày 22

| Người phụ trách | Việc cần làm | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| QA/SRE | Tạo ít nhất 3 incident thật. | File incidents.md hoàn chỉnh. |
| Backend/Frontend/Infra | Cùng debug incident theo layer. | Fix lỗi và ghi rõ cách fix. |
| DevOps Owner | Chụp bằng chứng pipeline CI/CD. | Tài liệu CI/CD flow. |
| Infrastructure Owner | Viết hướng dẫn deploy/redeploy. | File deployment.md. |
| Cả nhóm | Tổng hợp README, architecture, API docs. | Bộ tài liệu nộp cuối cùng. |

# 8. Quy trình làm việc Git và quản lý branch

## 8.1. Branch bắt buộc

main          : chứa phiên bản ổn định để demo/deploy

dev           : nhánh tích hợp tính năng trước khi lên main

feature/*     : nhánh riêng cho từng chức năng hoặc từng vai trò

## 8.2. Quy trình làm việc hằng ngày

Mỗi thành viên kéo code mới nhất từ dev trước khi làm việc.

Tạo branch riêng theo dạng feature/backend-items, feature/frontend-dashboard, feature/docker-compose.

Commit nhỏ theo từng phần, không commit một lần cuối.

Push branch lên GitHub.

Tạo Pull Request vào dev.

Chờ CI chạy qua lint/test/build.

Review nhanh, sau đó merge vào dev.

Khi dev ổn định, tạo Pull Request từ dev vào main.

| Loại commit | Ví dụ message |
| --- | --- |
| Khởi tạo | init backend express app |
| Tính năng | feat: add create item API |
| Sửa lỗi | fix: handle insufficient stock error |
| Docker | chore: add docker compose services |
| CI/CD | ci: add github actions workflow |
| Tài liệu | docs: update deployment guide |

# 9. Docker, CI/CD, Deploy và Environment

## 9.1. File environment cần có

| File | Có commit không? | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| backend/.env | Không | Chứa DATABASE_URL, PORT, FRONTEND_URL thật. |
| backend/.env.example | Có | Mẫu biến môi trường cho backend. |
| frontend/.env | Không | Chứa VITE_API_URL thật. |
| frontend/.env.example | Có | Mẫu biến môi trường cho frontend. |
| .gitignore | Có | Chặn commit .env, node_modules, dist, log. |

## 9.2. Docker Compose cần chạy được gì?

Container postgres chạy và có volume lưu dữ liệu.

Container backend build từ thư mục backend và kết nối được postgres.

Container frontend build từ thư mục frontend và serve bản production.

Lệnh docker compose up -d khởi động toàn bộ hệ thống.

Có thể xem log bằng docker logs hoặc docker compose logs.

Lệnh kiểm tra khi demo:

docker compose up -d

docker ps

docker logs ez_inventory_backend

docker logs ez_inventory_frontend

curl http://localhost:5000/api/health

## 9.3. CI/CD cần có

| Bước pipeline | Ý nghĩa | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- |
| install | Cài dependency frontend/backend. | Không lỗi package. |
| lint | Kiểm tra format và lỗi code cơ bản. | Fail nếu code sai chuẩn. |
| test | Chạy test cơ bản cho API hoặc function. | Fail nếu logic lỗi. |
| build | Build production frontend/backend. | Đảm bảo deploy được. |

# 10. Kế hoạch test, debug và incident

## 10.1. Test case chính

| Mã test | Tình huống | Bước thực hiện | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Health check backend | Gọi GET /api/health. | Trả { ok: true }. |
| TC02 | Thêm sản phẩm | Nhập name, sku, quantity, unit rồi submit. | Sản phẩm được lưu vào DB. |
| TC03 | Xem danh sách sản phẩm | Mở trang Items. | Danh sách lấy từ API hiển thị đúng. |
| TC04 | Nhập kho | Chọn sản phẩm, type IN, quantity 20. | Tồn kho tăng thêm 20, có log IN. |
| TC05 | Xuất kho hợp lệ | Chọn sản phẩm, type OUT, quantity 5. | Tồn kho giảm 5, có log OUT. |
| TC06 | Xuất kho vượt tồn | Xuất số lượng lớn hơn tồn kho. | Backend trả lỗi, tồn kho không âm. |
| TC07 | Frontend production | Mở URL public frontend. | Trang load được, không lỗi console. |
| TC08 | Docker run | Chạy docker compose up -d. | 3 container running. |

## 10.2. Incident bắt buộc nên chuẩn bị

| Incident | Hiện tượng | Layer lỗi | Nguyên nhân | Cách fix | Phòng tránh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC01 - API 500 | Gọi /api/items bị lỗi 500. | L3 Backend | Sai query Prisma hoặc thiếu DATABASE_URL. | Xem log backend, sửa query hoặc ENV. | Validate ENV, thêm test API. |
| INC02 - CORS Error | Frontend không gọi được backend trên production. | L3 Backend / L4 Frontend | Backend chưa allow domain frontend. | Cấu hình cors origin bằng FRONTEND_URL. | Có checklist CORS khi deploy. |
| INC03 - DB connection failed | Backend báo không kết nối được PostgreSQL. | L2 Database | Sai DATABASE_URL hoặc postgres container chưa chạy. | Kiểm tra docker ps, docker logs postgres, sửa DATABASE_URL. | Ghi rõ .env.example và health check DB. |
| INC04 - API URL undefined | Frontend gọi undefined/api/items. | L4 Frontend | Thiếu biến VITE_API_URL lúc build. | Thêm env đúng và build lại frontend. | Không hardcode, kiểm tra env trước deploy. |

# 11. Checklist bàn giao cuối cùng

| Nhóm kiểm tra | Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| System | Frontend load được trên URL public. |  |
| System | Không lỗi console. |  |
| System | GET /api/health trả { ok: true }. |  |
| System | API trả dữ liệu thật từ database. |  |
| System | Thêm sản phẩm, nhập kho, xuất kho, xem tồn kho chạy đúng. |  |
| Docker | Có Dockerfile frontend/backend. |  |
| Docker | Có docker-compose.yml. |  |
| Docker | docker compose up -d chạy OK. |  |
| Docker | Xem được docker ps và docker logs. |  |
| CI/CD | Có GitHub Actions. |  |
| CI/CD | Pipeline có install/lint/test/build. |  |
| CI/CD | Pipeline fail khi lỗi. |  |
| Deploy | Có URL public. |  |
| Deploy | Redeploy được. |  |
| Environment | Có .env.example. |  |
| Environment | Không commit .env hoặc secret. |  |
| Debug | Có ít nhất 3 incident. |  |
| Debug | Mỗi incident có hiện tượng, layer, nguyên nhân, fix, phòng tránh. |  |
| Documentation | Có README, architecture, api, deployment, incidents. |  |
| Role | Mỗi thành viên trình bày đúng phần của mình. |  |

# 12. Kịch bản demo gợi ý

Giới thiệu đề tài EZ-Inventory và phạm vi chức năng: thêm sản phẩm, nhập/xuất kho, xem tồn kho.

Mở sơ đồ kiến trúc để giải thích frontend, backend, database, Docker, CI/CD, deploy.

Mở URL production frontend để chứng minh không chạy local.

Mở backend /api/health production để chứng minh API hoạt động.

Thêm một sản phẩm mới trên giao diện.

Thực hiện nhập kho cho sản phẩm vừa tạo và kiểm tra tồn kho tăng.

Thực hiện xuất kho và kiểm tra tồn kho giảm.

Thử xuất kho vượt số lượng tồn để demo validate lỗi.

Mở trang lịch sử kho để chứng minh có trạng thái thay đổi và dữ liệu thật.

Mở GitHub Actions để chứng minh CI/CD chạy.

Mở terminal VPS hoặc môi trường Docker để demo docker ps và docker logs.

Trình bày 3 incident: hiện tượng, layer lỗi, nguyên nhân, cách fix, phòng tránh.

Từng thành viên trình bày đúng phần vai trò của mình.

# Phụ lục A - Cấu trúc thư mục đề xuất

ez-inventory/

├── backend/

│   ├── src/

│   │   ├── controllers/

│   │   ├── routes/

│   │   ├── services/

│   │   ├── middlewares/

│   │   └── server.js

│   ├── prisma/

│   │   └── schema.prisma

│   ├── Dockerfile

│   ├── package.json

│   └── .env.example

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── components/

│   │   ├── pages/

│   │   ├── services/

│   │   └── App.jsx

│   ├── Dockerfile

│   ├── package.json

│   └── .env.example

├── .github/

│   └── workflows/

│       └── ci.yml

├── docs/

│   ├── architecture.md

│   ├── api.md

│   ├── deployment.md

│   └── incidents.md

├── docker-compose.yml

├── README.md

└── .gitignore

# Phụ lục B - Mẫu nội dung bàn giao của từng thành viên

| Thành viên | File/tài liệu cần có | Bằng chứng khi demo |
| --- | --- | --- |
| Backend Engineer | backend source, schema.prisma, api docs, seed data. | Postman/curl gọi API thành công. |
| Frontend Engineer | frontend source, UI pages, services/api.js, .env.example. | Giao diện thao tác được, không lỗi console. |
| DevOps Engineer | .github/workflows/ci.yml, quy trình branch. | GitHub Actions pass/fail đúng. |
| Infrastructure Engineer | Dockerfile, docker-compose.yml, deployment.md. | docker compose up, docker ps, URL public. |
| QA/SRE Engineer | test-plan.md, incidents.md, checklist demo. | Trình bày incident và cách debug theo layer. |